**迭代计划（简化版）**

制定日期：2017年07月04日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910475 | 姓名 | 秦佳锐 |
| 学号 | 515030910477 | 姓名 | 郑宇宸 |
| 学号 | 515030910474 | 姓名 | 吕旭晖 |
| 项目名称 | TeamNote笔记分享协作平台 | | |
| 迭代名称 | Sprint2 | 计划起止日期 | 2017年07月05日至  2017年07月13日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 协作编辑的交流系统，版本控制系统 | 2017年07月05日至  2017年07月07日 | 郑宇宸、秦佳锐 | | 2 | 用户提出笔记修改建议以及用户处理收到的建议 | 2017年07月05日至  2017年07月07日 | 吕旭晖、郑宇宸 | | 3 | 笔记导入导出 | 2017年07月08日至  2017年07月10日 | 吕旭晖、郑宇宸 | | 4 | 信息过滤系统 | 2017年07月08日至  2017年07月10日 | 秦佳锐 | | 5 | 笔记推荐系统 | 2017年07月11日至  2017年07月12日 | 秦佳锐 | | 6 | 优化Markdown 编辑器 | 2017年07月11日至  2017年07月12日 | 郑宇宸 | | 7 | 打赏功能 | 2017年07月11日至  2017年07月12日 | 秦佳锐、郑宇宸、吕旭晖 | | 8 | 单元测试与系统测试 | 2017年07月12日至  2017年07月13日 | 秦佳锐、郑宇宸、吕旭晖 | | | | |
| 预期成果：  本次迭代结束后将实现一些高优先级的功能，进一步完善后端，优化前端。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 协作编辑交流系统   应对方案：学习相关技术   1. 信息过滤系统   应对方案：学习相关技术   1. 笔记推荐系统   应对方案：学习相关技术 | | | |