**迭代计划（简化版）**

制定日期：2017年07月13日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910475 | 姓名 | 秦佳锐 |
| 学号 | 515030910477 | 姓名 | 郑宇宸 |
| 学号 | 515030910474 | 姓名 | 吕旭晖 |
| 项目名称 | TeamNote笔记分享协作平台 | | |
| 迭代名称 | Sprint3 | 计划起止日期 | 2017年07月14日至  2017年07月21日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 聊天页面进一步开发 | 2017年07月14日 | 郑宇宸、吕旭晖 | | 2 | 用户点赞、评论、收藏、举报、私信、通知的实现 | 2017年07月14日至  2017年07月16日 | 秦佳锐、郑宇宸、吕旭晖 | | 3 | 个人主页的实现、管理员页面的实现 | 2017年07月17日至  2017年07月19日 | 秦佳锐、郑宇宸、吕旭晖 | | 4 | 首页的前端 | 2017年07月19日至2017年07月20日 | 郑宇宸 | | 5 | 集成测试 | 2017年07月20日 | 秦佳锐 | | 6 | 部署上线（阿里云） | 2017年07月20日至  2017年07月21日 | 秦佳锐、郑宇宸、吕旭晖 | | | | |
| 预期成果：  本次迭代结束后将实现全部功能 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  进度风险。抓紧开发时间 | | | |